Утвержден:

решением Совета Черниговского сельского поселения Белореченского района

20.12.2018г. № 150

ПЛАН

основных мероприятий по благоустройству территории Черниговского сельского поселения Белореченского района на 2019 год

| № п.п. | Мероприятие | Ответственный | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить стеллу на въезде в ст.Черниговскую | Зам. главы | август |  |
| 2 | Продолжить работу по установлению отсутствующих люков на пожарных гидрантах и табличек к ним | Зам. главы | август |  |
| ст. Черниговская |  |  |  |  |
|  | Провести косметический ремонт памятника павшим воинам ВОВ и поклонного креста | Руководитель ЦКРЦ «Жилводсервис» | до 1 мая |  |
|  | Провести весеннюю побелку деревьев в парке, убрать опавшие ветви, покосить сорную растительность | Руководитель ЦКРЦ, председатель ТОС, жители | до 1 мая |  |
|  | Провести субботник на кладбище ст. Черниговской с покосом травы, обрезкой деревьев, вырубкой кустарников, завезти песок | Заместитель главы, ТОС, жители | до 01.04.2018 |  |
|  | Провести ревизию всех уличных светильников. При необходимости провести ремонт, с заменой ламп на светодиодные | Заместитель главы | июль |  |
|  | Закончить работы по вырубке растительности, уборке мусора на территории старой сгоревшей школы | Заместитель главы | до 1 мая |  |
|  | Провести работы по исправлению профиля дорог с подсыпкой ГПС, с нарезкой кюветов, согласно плану выполнения первоочередных работ | Заместитель главы | май- сентябрь |  |
|  | Провести ремонт рынка в центре ст.Черниговской (замена баннера, стола и лавочек) | Заместитель главы | До 1 августа |  |
|  | Провести работы по планировке футбольного поля |  |  |  |
| пос.Молодежный |  |  |  |  |
|  | Провести обустройство тротуара от амбулатории до памятника по ул. Зои Невольниковой | Заместитель главы | июнь- сентябрь |  |
|  | Провести косметический ремонт памятника ВОВ по ул.Зои Невольниковой | Руководитель ЦКРЦ | до 1 мая |  |
|  | Провести ремонт автобусных остановок по ул.Калинина | Заместитель главы | До 1 мая |  |
|  | Продолжить посадку деревьев и кустарников в сквере | Администрация поселения | март-апрель |  |
|  | Навести санитарный порядок на кладбище, завезти песок. | Администрация поселения, ТОС, жители, казачество | до 1 апреля |  |
|  | Провести ревизию всех уличных светильников. При необходимости провести ремонт с заменой лампы на светодиодные | Заместитель главы | июнь |  |
|  | Провести ямочный ремонт дорог | Заместитель главы | май-сентябрь |  |
|  | Провести электрическое отопление, продолжить ремонт электропроводки СДК пос.Молодежного | Заместитель главы | сентябрь |  |
|  | Провести косметический ремонт памятника В.И.Ленина | Руководитель ЦКРЦ | май |  |
|  | Провести ремонт детских площадок возле здания администрации, СДК, ул.Железнодорожной и Вокзальной с установкой дополнительных модулей | Руководитель ЦКРЦ | июнь |  |
| ст. Гурийская |  |  |  |  |
|  | Покрасить детскую площадку, лавочки в парке, установить дополнительные игровые модули | Руководитель ЦКРЦ | апрель-август |  |
|  | Провести работу по посадке зеленых насаждений на въезде в станицу | Администрация поселения | октябрь |  |
|  | Провести косметический ремонт памятника павшим воинам ВОВ | Руководитель ЦКРЦ | апрель-май |  |
|  | Побелить деревья в парке, навести порядок, покосить траву. | Руководитель ЦКРЦ | апрель-май |  |
|  | Провести работы по исправлению профиля дорог с подсыпкой | Заместитель главы | май- сентябрь |  |
|  | Навести санитарный порядок на кладбище, завезти песок | Заместитель главы, ТОС, жители, казачество | До 1 апреля |  |
|  | Провести ремонт дамбы по ул.Степной | Заместитель главы | До 1 октября |  |