АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2010                                                                                                         № 154

посёлок Молодёжный

Об утверждении долгосрочной Целевой программы

" Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Черниговского сельского поселения на 2011-2020 годы"

В целях обеспечения энергетической эффективности на территории Черниговского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  "Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 1830-р «О плане мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  "Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Российской Федерации", пункт 2 распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 11. 2010 года № 1245-р «О реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  "Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Российской Федерации", на территории Краснодарского края», руководствуясь статьёй 32 Устава Черниговского сельского поселения Белореченского района, администрация Черниговского сельского поселения Белореченского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Черниговского сельского поселения на 2011-2020 годы" прилагается.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Черниговского сельского поселения

Белореченского района                                                                           В.В. Бабиченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования Черниговское сельское поселение

Белореченского района

от 21.12.2010 года № 154

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

" Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Черниговского сельского поселения на 2011-2020 годы"

Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Черниговского сельского поселения на 2011- 2020 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 1830-р «О плане мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пункт 2 распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 11. 2010 года № 1245-р «О реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на территории Краснодарского края». |
| Инициатор программы | Администрация Черниговского сельского поселения Белореченского района |
| Основные разработчики программы | Администрация Черниговского сельского поселения Белореченского района |
| Цель программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности |
| Задачи программы | Обеспечение повышения эффективности энергопотребления в за счёт реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; сокращения неэффективного потребления энергии |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: 2011-2020 годы. Этапы реализации программы: I этап - 2011-2015 год; II этап – 2015-2020 год; |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы из бюджета Черниговского сельского поселения составляет 2914 тыс. рублей Объёмы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности | Обеспечение за счёт реализации мероприятий Программы снижения энергопотребления не менее чем на 7,4% на первом этапе (к 2015 г.) и на 13,5% на втором этапе (к 2020 г.); |
| Исполнители программы | 1. Администрация Черниговского сельского поселения Белореченского района |

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком и исполнителем программы является администрация Черниговского сельского поселения Белореченского района.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Черниговского сельского поселения на 2011- 2020 годы (далее – Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  "Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 1830-р «О плане мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  "Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Российской Федерации", пункт 2 распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 11. 2010 года № 1245-р «О реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  "Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Российской Федерации", на территории Краснодарского края». Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является низкая энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы  которая порождает высокую нагрузку коммунальных платежей на бюджет и снижает финансовую стабильность. Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы -  Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности обеспечение снижения энергоёмкости   не менее, чем на 7,4% на первом этапе (к 2015 году) и на 13,5% на втором этапе (к 2020 году); Реализация Программы так же будет осуществляться поэтапно.

I этап – 2011–2015 годы;

II этап – 2016–2020 годы.

Не позднее конца 2015 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления, в том числе за счёт энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения. Реализация мероприятий   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   позволит в период 2011-2020 годов: обеспечить экономию электрической энергии в размере не менее 29430 кВт.ч;

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ                 ПРОГРАММЫ

Проведение энергетического обследования и  оценка энергоэффективности   объектов инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности Черниговского сельского поселения.

Восстановление уличного освещения по энергосберегающим технологиям и замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие.

Установка приборов учета энергопотребления на объектах муниципальной собственности и в частном секторе.

Ремонт системы водоснабжения

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программу предполагается осуществить в период с 2011 по 2020 годы.

Этапы реализации программы: I этап -  2011-2015 годы; II этап – 2015-2020 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Необходимый объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение энергетического обследования и оценка энергоэффективности объектов инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности Черниговского сельского поселения | Администрация | 2011 -2012 год | 350 |
|  | Установка общедомовых приборов учета потребляемой электроэнергии и водоснабжения в многоквартирных домах | Председатели ТОС Население | 2012 год | 0 |
|  | Установка приборов учета подачи питьевой воды в водопроводные сети на водозаборах и у потребителей всех форм собственности, оптимизация работы насосов на водозаборах | Директор ООО «Жилводсервис» Донцов А.А. | 2011 - 2013 год | 124 |
| 4 | Восстановление уличного освещения по энергосберегающим технологиям и замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация | 2011- 2020 год | 981 |
|  | Ремонт системы водоснабжения | Директор ООО «Жилводсервис» Донцов А.А. | 2011-2020 год | 1050 |
|  | Установка приборов учета водопотребления | Директор ООО «Жилводсервис» Донцов А.А. | 2011 год | 4 |
|  | Замена устаревших приборов учёта электроэнергии | Директор МУ ЦКРЦ Колесникова С.Н. Директор МУК «Библиотека Ефименко И.Н. | 2013 год | 15 |
|  | Замена осветительных ламп на энергосберегающие | Директор МУ ЦКРЦ Колесникова С.Н. Директор МУК «Библиотека Ефименко И.Н. Директор ООО «Жилводсервис» Донцов А.А. | 2012-2013 год | 90 |
|  | Замена электропроводки в здании администрации сельского поселения | Администрация | 2015 год | 150 |

Объекты жилищно-коммунального  хозяйства

Установка общедомовых приборов учета потребляемой электроэнергии и водоснабжения в многоквартирных домах.

Установка приборов учета подачи питьевой воды в водопроводные сети на водозаборах и у потребителей всех форм собственности, оптимизация работы насосов на водозаборах

Восстановление уличного освещения по энергосберегающим технологиям и замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие.

Ремонт системы водоснабжения

Требуемая сумма средств на период реализации программы 2305 тыс. рублей.

Объекты  бюджетной сферы администрации Черниговского сельского поселения

Установка приборов учета водопотребления.

Замена устаревших приборов учёта электроэнергии.

Замена осветительных ламп на энергосберегающие

Замена электропроводки в здании администрации сельского поселения

Для выполнения    мероприятий на объектах культуры     требуется  609 тыс. руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы

(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

|  | 2011 - 2020 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по Программе | 2914 | 589 | 550 | 325 | 250 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемый привод и эффективные двигатели в водоснабжении и водоотведении | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка общедомовых приборов учета потребляемой электроэнергии и водоснабжения в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка приборов учета подачи питьевой воды в водопроводные сети на водозаборах и у потребителей всех форм собственности, оптимизация работы насосов на водозаборах | 124 | 24 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Восстановление уличного освещения по энергосберегающим технологиям и замена существующих ламп накаливания на энергосберегающие | 981 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт системы водоснабжения | 1050 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Бюджетная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета водопотребления | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена устаревших приборов учёта электроэнергии | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена электропроводки в здании администрации сельского поселения | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена осветительных ламп на энергосберегающие | 90 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на проведение энергетических аудитов бюджетных зданий | 350 | 80 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Контроль над ходом выполнения программы осуществляет администрация Черниговского сельского поселения.

Заместитель главы администрации

Черниговского сельского поселения

Белореченского района                                                                                С.Н. Каптан